# Informe de Avance — Sprint 1

Sistema de Gestión Automatizada de Identificación Biométrica (ABIS)

Proyecto: Sistema ABIS Periodo del ciclo: 18 de agosto de 2026 – 24 de agosto de 2026 Fecha de presentación: 19 de agosto de 2026

## 1. Objetivo del ciclo

Según la hoja de ruta del proyecto, el Sprint 1 tiene como objetivo el modelado y la configuración inicial del sistema, con el siguiente entregable comprometido para la revisión semanal:

- Creación del repositorio y estructura del proyecto (Node.js).

- Script DDL de la base de datos PostgreSQL (esquema normalizado).

- Poblamiento de tablas maestras (catálogos de nacionalidades, regiones, etc.).

## 2. Trabajo realizado

### 2.1. Arquitectura y estructura del proyecto

Se definió el stack tecnológico: Node.js con Express para el backend, PostgreSQL como motor de base de datos. Se creó la estructura base del repositorio:

| Carpeta / archivo | Contenido |
| --- | --- |
| db/schema.sql | DDL del esquema normalizado |
| db/seed_catalogos.sql | Datos iniciales de las tablas maestras |
| scripts/run-sql.js | Utilidad para aplicar scripts .sql contra la base de datos |
| src/db.js | Pool de conexión a PostgreSQL |
| src/server.js | Servidor Express con endpoint de verificación |
| package.json | Dependencias del proyecto (express, pg, dotenv) |

### 2.2. Diseño del esquema de base de datos (3NF)

Se modeló el esquema relacional normalizado descrito en el informe de requerimientos, compuesto por seis tablas de catálogo y una tabla transaccional:

Tablas de catálogo (maestras):

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| nacionalidad | Catálogo de países |
| region | Regiones |
| unidad | Unidades, asociadas a una región |
| cuartel | Cuarteles, asociados a una unidad |
| equipo | Tipos de equipo utilizados en el enrolamiento |
| estado_proceso | Catálogo genérico reutilizado para tres dominios de estado: sincronización, registro y estado general |

Tabla transaccional:

registro_enrolamiento — almacena cada registro de enrolamiento biométrico, con llaves foráneas hacia los seis catálogos anteriores (incluyendo tres referencias independientes a estado_proceso, una por cada dominio de estado) y con índices sobre fecha de enrolamiento, cuartel y nacionalidad para soportar las consultas del futuro tablero de estadísticas.

### 2.3. Poblamiento de catálogos

Se cargaron datos iniciales de ejemplo (tomados del informe de requerimientos) en las seis tablas maestras: 7 nacionalidades, 2 regiones, 3 unidades, 3 cuarteles, 2 tipos de equipo y 7 estados de proceso. Estos datos son un punto de partida; deberán completarse con el listado real institucional antes de la carga de datos productivos (Sprint 3 en adelante).

### 2.4. Entorno de base de datos

Se instaló y configuró una instancia de PostgreSQL 17 dedicada a este proyecto (puerto 5433, para no interferir con otras instancias de PostgreSQL ya presentes en el equipo). Se creó la base de datos abis_db, se aplicó el script DDL y se ejecutó el poblamiento de catálogos.

### 2.5. Verificación

Se implementó un endpoint de verificación (GET /health) en el servidor Express, que confirma tanto que el proceso está activo como que la conexión a PostgreSQL es exitosa. Se validó de extremo a extremo:

- npm run db:schema — aplica el esquema sin errores.

- npm run db:seed — carga los catálogos sin errores.

- npm start seguido de GET /health — responde {"status":"ok","db":"connected"}.

- Verificación directa en base de datos: las 7 tablas existen y los catálogos contienen los registros esperados.

## 3. Estado del entregable

Completo. Los tres puntos comprometidos para el Sprint 1 (estructura del proyecto, script DDL del esquema normalizado, poblamiento de catálogos) están implementados y verificados.

## 4. Próximos pasos (Sprint 2, 25–31 de agosto)

Según la hoja de ruta, el siguiente ciclo corresponde al módulo de conexión y lectura de archivos:

- Implementación de la librería de lectura de Excel (xlsx).

- Desarrollo del módulo de validación de estructura del Excel (cabeceras).

- Mapeo inicial de datos en memoria (texto a identificadores de catálogo).